kanban\_zenite\_tcg.md

# Kanban – Projeto ZÊNITE TCG

## To Do (A Fazer)

- Definir requisitos principais da loja (venda, exibição de cartas, carrinho)

- Estruturar banco de dados simulado (mock de produtos/cartas)

- Criar wireframe simples da interface

- Planejar testes unitários e de integração

- Escrever README inicial do projeto

## In Progress (Em Progresso)

- Implementar layout da Home Page com produtos mockados

- Criar componentes do carrinho de compras

- Integrar sistema de filtro por raridade/categoria

## Done (Concluído)

- Criado escopo do projeto ZÊNITE TCG

- Matriz de riscos documentada

- Estrutura inicial de pastas definida

- Versão inicial do backend com dados mockados (Node/JSON)